**APLIKASI SCRUM DALAM PROJEK MATA KULIAH**



**Disusun oleh:**Davin Tristan Ieson (211111012)  
Jansen Loman (211110570)  
Vincent Tandera (211110747)

UNIVERSITAS MIKROSKIL  
Fakultas Teknik Informatika

Tahun 2023

# Kata Pengantar

Kami bersyukur kepada Tuhan yang Maha Esa untuk penyelesaian makalah dan projek kami dengan tepat waktu. Kami juga mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari pihak-pihak yang telah berkontribusi pada projek serta penulisan makalah sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik.

Selain itu, tidak lupa juga kami berterimakasih kepada dosen mata kuliah “Pengembangan Perangkat Lunak Tangkas” kami, bapak Gilbert Fernando Situmorang yang telah menyediakan kesempatan ini untuk menguji penggunaan metodologi *Scrum* kami.

Penyusunan makalah ini bertujuan untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah “Pengembangan Perangkat Lunak Tangkas”, dan untuk mengevaluasi seberapa berdampak penggunaan metode Scrum pada pengerjaan projek, serta menguji seberapa tangkas kami menggunakan *Scrum* setelah tugas beberapa minggu yang lalu.

Kami berharap bahwa makalah ini dapat bermanfaat bagi para pembaca tentang cara penggunaan dan dampak metode Scrum. Sebelum itu, kami meminta maaf atas kekurangan atau kesalahan yang terdapat dalam makalah dan/atau metolodogi projek, karena pengalaman kita yang belum bercukupi.

Medan, 27 April 2023

Daftar Isi

[Kata Pengantar 2](#_Toc134038737)

[Bab 1: Pendahuluan 4](#_Toc134038738)

[1.1 Latar Belakang 4](#_Toc134038739)

[1.2 Rumusan Masalah 4](#_Toc134038740)

[1.3 Tujuan 4](#_Toc134038741)

[Bab 2: Pembahasan 5](#_Toc134038742)

[2.1 Alur Kerja Scrum 5](#_Toc134038743)

[2.2 Metodologi 6](#_Toc134038744)

[2.3 Sprint 1 (28 April 2023 – 29 April 2023) 8](#_Toc134038745)

[Sprint Planning 8](#_Toc134038746)

[Daily Scrum 9](#_Toc134038747)

[Sprint Review/Retrospective 10](#_Toc134038748)

[2.4 Sprint 2 (30 April 2023 – 1 Mei 2023) 11](#_Toc134038749)

[Sprint Planning 11](#_Toc134038750)

[Daily Scrum 11](#_Toc134038751)

[Sprint Review/Retrospective 13](#_Toc134038752)

[2.5 Sprint 3 (2 Mei 2023 – 3 Mei 2023) 14](#_Toc134038753)

[Sprint Planning 14](#_Toc134038754)

[Daily Scrum 16](#_Toc134038755)

[Sprint Review/Retrospective 16](#_Toc134038756)

[2.5 Hasil 17](#_Toc134038757)

[Bab 3: Penutup 17](#_Toc134038758)

[3.1 Kesimpulan 17](#_Toc134038759)

[3.2 Saran 17](#_Toc134038760)

[Daftar Pustaka 18](#_Toc134038761)

# Bab 1: Pendahuluan

## Latar Belakang

Penelitian sangat penting untuk menggali informasi yang membantu anda membuat keputusan, baik dalam konteks bisnis, kerja, atau kehidupan sehari-hari. *Survey* merupakan salah satu metode penelitian umum dan fleksibel yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data untuk hampir semua hal.

Penelitian *survey* umumnya dilakukan secara *online* (namun bisa dilakukan melalui telepon atau surat) karena sangat mudah untuk membuat *survey* dan mengumpulkan data dengan murah dan fleksibel. (surveymonkey.com).

*Survey* umumnya dilakukan secara terisolasi, dimana target *survey* hanya mengisi *survey* dan mengumpulkannya kepada peneliti agar peneliti bisa meng-kompilasikan hasilnya.

Dalam seminar/webinar, mungkin ada kalanya pembicara ingin menggali informasi dari partisipan pada saat itu juga, seperti untuk mengetahui seberapa banyak orang mengetahui konsep yang akan dibicarakan. *Live-polling* sangat cocok untuk keadaan tersebut.

*Live Polling* adalah pertanyaan mirip *survey* namun dilakukan secara *real-time*, dimana pembuat *poll* dapat langsung melihat respon dari partisipan *poll* ketika mereka menjawab. Dengan ini, pembicara dapat membuat seminar/webinar mereka lebih interaktif, mendapat *feedback* dari peserta, serta meningkatkan partisipasi. (livewebinar.com).

Kedua metode ini merupakan cara efektif untuk mendapatkan informasi yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan dari suatu kelompok. Dalam projek ujian tengah semester mata kuliah “Pengembangan Perangkat Lunak Tangkas” ini, kami akan mengembangkan situs yang meng-fasilitasi pengguna untuk membuat *survey* dan *live poll* (akan disingkat menjadi *poll* untuk makalah ini).

## Rumusan Masalah

Sesuai dengan ujian tengah semester dari mata kuliah “Pengembangan Perangkat Lunak Tangkas”, kita akan mengaplikasi metolodogi *Scrum* ke dalam suatu projek agar dapat mempraktekkan dan memahami bagaimana menggunakan *Scrum*, serta apa dampak yang dihasilkan penggunaan *Scrum*.

Hasil kumpulan proyek akan berupa:

* Dokumentasi dari *event Scrum* yang dilalui
* *File* projek *Figma* sebagai *mockup* dari situs yang akan dibuat
* Deskripsi *endpoint* API yang tersedia untuk *backend* dari situs tersebut
* Diagram entitas tentang struktur *database* berupa *file* projek *Visual Paradigm*.

Terdapat beberapa ketentuan untuk proyek yang dibuat, seperti:

1. Minimal terdapat 8 *Product Backlog* sesuai topik
2. Minimal terdapat 2 *sprint*, dimana 1 *sprint* berjalan minimal 2 hari
3. Tim wajib menggunakan Trello dan Git.
4. Manajemen pengerjaan laporan UTS dan file rancangan aplikasi menggunakan Git. Minimal 1 anggota melakukan 3 commit.

## Tujuan

Adapun tujuan dalam pembuatan makalah ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk memenuhi nilai ujian tengah semester mata kuliah “Pengembangan Perangkat Lunak Tangkas”
2. Untuk memahami metode *Scrum* dengan mempraktekkannya dalam dunia nyata
3. Untuk menemukan kelebihan (dan kekurangan) dari metode *Scrum*
4. Untuk mengevaluasikan penggunaan metodologi *Scrum* kami setelah tugas yang diberikan beberapa minggu lalu.

# Bab 2: Pembahasan

## 2.1 Alur Kerja Scrum

Pendekatan *Agile* merupakan sebuah pendekatan iteratif yang memfokuskan pada kerjasama tim, kolaborasi dengan pengguna, dan fleksibilitas, sehingga kebutuhan suatu projek dapat diganti selama pengembangan. (knowledgehut.com)

*Scrum* merupakan serangkai pendekatan, peran, dan filosofi berbasis metode *Agile* yang membantu tim dan organisasi mengembangkan solusi adaptif untuk masalah kompleks. *Scrum* menggunakan pendekatan iteratif dan inkremental untuk mengoptimisasikan prediktabilitas dan mengontrol resiko.

Tim *Scrum* merupakan tim kecil tanpa hierarki yang memiliki kurang dari 10 anggota. Tim *Scrum* harus cukup kecil agar menjaga fleksibilitas, dan cukup besar untuk menyelesaikan kerja yang signifikan dalam sprint. Setiap anggota dalam tim *Scrum* harus memiliki kemampuan yang diperlukan untuk menghasilkan nilai untuk setiap *Sprint*.

Dalam *Scrum* terdapat tiga pihak penting:

1. *Scrum Master* sebagai penata lingkungan kerja agar sesuai dengan *Scrum*. Mereka bertugas membantu semua orang baik dalam tim atau organisasi memahami teori *Scrum*. Scrum Master bertanggungjawab atas keefektifan dari tim Scrum.
2. *Product Owner* sebagai penanggungjawab atas produk yang dihasilkan oleh tim *Scrum,* serta representasi dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

*Product Owner* bertanggungjawab atas *product backlog*, yaitu sebuah daftar dari bagian-bagian dari produk yang termasuk dalam produk akhir. *Product Owner* bertugas mengkomunikasikan *product* backlog kepada tim Scrum.

1. *Developer Team* sebagai anggota-anggota dari tim *Scrum* yang membuat produk. *Developer Team* juga bertugas untuk merencanakan *sprint* serta menanggungjawabkan sesama lain sebagai profesional.

Dalam *Scrum*, proses pengembangan dipisahkan ke dalam beberapa *sprint*. Sebuah *sprint* adalah waktu terbatas sekitar 2 – 4 minggu dimana terdapat serangkaian tugas atau bagian dari produk yang perlu diselesaikan.

Pada awal sebuah *sprint*, *Product Owner* dan *Developers* melakukan *Sprint Planning,* dimana mereka membahas *Sprint Goal* - tujuan dari *sprint* tersebut, *Sprint* Backlog - bagian-bagian produk apa yang akan dilakukan pada *sprint* tersebut, serta bagaimana melakukan bagian produk tersebut.

Setiap hari ketika di masa *sprint*, *Scrum Master* dan *Developers* melakukan *Daily Scrum*, dimana mereka meneliti kemajuan sampai tercapainya *Sprint Goal*, dan mengubah kerja yang akan dilakukan jika diperlukan.

Pada akhir *sprint*, tim *Scrum* dan para *stakeholders* akan meninjau apa yang telah dilakukan di dalam *sprint* agar menentukan apa yang akan dilakukan selanjutnya. Selain itu, tim *Scrum* juga akan membahas kelebihan, kendala dan solusi dari *sprint* tersebut. (Schwaber & Sutherland, 2020).

## 2.2 Metodologi

Topik dari projek yang akan dikerjakan kami merupakan rancangan situs dimana pengguna dapat:

* Membuat survey untuk menggali informasi dari kalangan tertentu
* Membuat poll untuk mendapat informasi dari suatu kelompok yang berpartisipasi dalam poll tersebut secara real-time
* Menjawab survey dan berpartisipasi dalam poll
* Membagikan hasil dari survey/poll agar dapat dilihat orang lain

Sebagai alat penunjang projek ini, kami menggunakan *Git* sebagai VCS, *website Github*, dan *Trello*.


*Version Control System (VCS)* digunakan untuk melacak sejarah pergantian *file* ketika banyak orang berkolaborasi pada sebuah projek pada waktu bersamaan, sehingga menyediakan tampilan konsisten dan bersatu dari suatu projek dan sejarah perkembangan projek yang terbuka.

*Git* merupakan *Distributed Version Control System (DVCS)* yang paling popular, ia sering digunakan untuk pengembangan perangkat lunak *open-source* dan komersial oleh individu, tim, dan organisasi.

*GitHub* menyediakan jasa *hosting* *repository* *Git* serta alat-alat untuk menulis kode yang lebih bagus melalui fitur *command-line*, melacak isu, melakukan *pull request*, dan meninjau kode. (github.com)

*Trello* merupakan alat visualisasi yang membantu tim untuk mengatur projek atau alur kerja apapun, dengan menggunakan komponen papan, daftar, dan kartu untuk menjelaskan apa yang perlu dikerjakan. (trello.com)

Menggunakan *Trello*, kami dapat melacak bagian-bagian apa yang perlu dikerjakan, bermasalah, atau sudah selesai sehingga *progress* dari projek kita mudah dan jelas dipahami.



Dalam *board Trello* kami terdapat enam daftarberikut:

* Project Backlog: Daftar untuk menyimpan *project backlog.* Setiap *user story* dalam *product backlog* memiliki estimasi dalam unit *story point* dan prioritasnya di samping
* Ongoing Backlog: Daftar untuk menyimpan *user story* yang merupakan bagian dari *sprint backlog*
* Done Backlog: Daftar untuk menyimpan *user story* yang sudah diselesaikan.
* Sprint Backlog: Daftar untuk menyimpan *task* yang dipecah dari *user story* untuk *sprint* tersebut. Setiap *task* memiliki estimasi di samping dalam unit *story point*.
* Ongoing: Daftar untuk menyimpan *task* yang sedang dikerjakan seorang *Developer*.
* Done: Daftar untuk menyimpan *task* yang sudah diselesaikan pada *sprint* tersebut

*Story Point* adalah unit yang mengukur jumlah upaya yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah *task*. Daripada memperkirakan waktu yang digunakan untuk sebuah *task*, tim *Agile* akan mengukur seberapa banyak upaya yang diperlukan *task* secara relatif menggunakan angka *Fibonacci*. (business.adobe.com)

Untuk perancangan projek, kami menggunakan dua situs yaitu *Figma* dan *Visual Paradigm*.

*Figma* adalah aplikasi pengeditan grafik dan UI (*user interface*) berbasis *web* yang dapat digunakan untuk *wireframing* dan *prototyping*, seperti membuat *mockup* untuk aplikasi yang ingin dibangun. (Roshan Perera, 2023)

*Visual Paradigm* adalah situs yang menyediakan banyak *tool* untuk manajemen projek *Agile/Scrum*, namun untuk projek ini, kami lebih tertarik pada *editor* diagram yang disediakannya untuk membuat diagram *database* dari projek yang akan kami buat. (visual-paradigm.com)

Tim kami terdiri dari tiga orang, yaitu: Davin Tristan Ieson sebagai *Scrum Master/Developer,* Vincent Tandera sebagai *Product Owner/Developer*, dan Jansen Loman sebagai *Developer*.

*Product Backlog* kami dibuat dalam bentuk *user stories. User Story* adalah sebuah penjelasan dari suatu fitur perangkat lunak yang ditulis dari perspektif pengguna, agar mendeskripsikan bagaimana fitur tersebut dapat bernilai kepada pengguna. (atlanssian.com)

Berikut merupakan *Product Backlog* yang kita buat pada tanggal 26 April 2023 (terakhir direvisi tanggal 27 April 2023):

1. Sebagai user, saya ingin dapat membuat akun dan log in melalui akun saya agar bisa membuat survey/poll [3/1]
2. Sebagai mahasiswa sedang melakukan riset, atau tim marketing melakukan riset pasar, saya ingin memiliki fitur membuat survey untuk mendapat informasi dari kalangan tertentu [5/2]
3. Sebagai dosen, saya ingin membuat poll live dimana mahasiswa dapat berpartisipasi menjawab pertanyaan untuk mendapat informasi tentang jangkauan pengetahuan mereka secara real-time. [5/2]
4. Sebagai orang yang di-survey, saya ingin bisa mengisi survey yang tersedia seperti survey public ataupun survey private jika saya di-invite [5/3]
5. Sebagai pembuat poll, saya ingin dapat mengajukan pertanyaan secara real-time untuk semua partisipan agar dapat menerima tanggapan secara real-time. [3/3]
6. Sebagai partisipan poll, saya ingin dapat melihat dan menjawab pertanyaan yang diajukan secara real-time. [1/3]
7. Sebagai pembuat survey, saya ingin bisa melihat hasil dari survey yang saya buat. [3/4]
8. Sebagai pembuat poll dan partisipan, saya ingin melihat jawaban poll orang lain secara real-time (jika diperbolehkan oleh pembuat poll). [3/4]
9. Sebagai pembuat survey, saya ingin bisa set survey menjadi private/public agar mengontrol siapa yang dapat mengakses survei [1/5]
10. Sebagai user, saya ingin bisa share survey/poll ke orang lain melalui link agar mereka bisa mengisi survey atau berpartisipasi dalam poll [3/5]
11. Sebagai user, saya ingin dapat mencari survey publik untuk diisi [3/6]
12. Sebagai user dengan akun, saya ingin melihat semua survey/poll yg pernah saya buat agar saya dapat melakukan pengeditan pada survey, atau melihat hasil dari survey/poll. [3/6]
13. Sebagai pembuat survey/poll, saya ingin memperbolehkan orang lain untuk melihat hasil survey/poll dan membaginya melalui link, misalnya untuk presentasi hasil survey kepada pemangku kepentingan. [1/7]
14. Sebagai user, saya ingin dapat mengedit informasi akun saya dan menghapus akun saya [3/8]

## 2.3 Sprint 1 (28 April 2023 – 29 April 2023)

Walaupun umumnya sebuah *sprint* panjangnya 2 – 4 minggu, kami menggunakan waktu 2 hari setelah mempertimbangkan spesifikasi UTS dan terbatasnya waktu sebelum UTS.

### Sprint Planning

*Sprint Planning* pertama dilakukan pada waktu sore tanggal 27 April. Kami membahas dan membuat *product backlog*, serta menentukan *Sprint Goal* untuk *sprint* pertama ini.

**Sprint Goal:**

* Memberi pengguna kemampuan untuk mendaftarkan akun dan masuk ke aplikasi melalui akun tersebut
* Memberi pengguna kemampuan untuk membuat survey/poll baru

**Sprint Backlog:**

1. Sebagai user, saya ingin dapat membuat akun dan log in melalui akun saya agar bisa membuat survey/poll

* Membuat tampilan halaman pendaftaran di Figma [3]
  + Tampilan form login
  + Tampilan form register
* Pengguna bisa switch antara halaman login/daftar dengan click link dalam form [1]
  + Tampilan link
  + Prototype Figma untuk menghubungkan kedua state dari halaman pendaftaran
* Mendeskripsikan endpoint API untuk mendaftarkan akun dan login, serta otentikasi [1]
  + Endpoint login
  + Endpoint daftar
  + Endpoint otentikasi
* Membuat diagram untuk tabel akun di Visual Paradigm [1]

1. Sebagai mahasiswa sedang melakukan riset, atau tim marketing melakukan riset pasar, saya ingin memiliki fitur membuat survey untuk mendapat informasi dari kalangan tertentu

* Membuat tombol untuk membuat survey baru di halaman utama, yang dihubungkan ke halaman Create New/Edit Survey [1]
* Membuat tampilan halaman Create New/Edit Survey di Figma [3]
* Membuat komponen-komponen Figma untuk jenis pertanyaan yang di-support [3]
  + Komponen multiple choice
  + Komponen checklist
  + Komponen input teks pendek
  + Komponen input teks panjang

1. Mendeskripsikan endpoint API untuk membuat survey baru atau mengedit survey [1]
2. Membuat diagram untuk tabel yang berhubungan survey di Visual Paradigm [1]
   * Tabel survey
   * Tabel pertanyaan dalam survey
3. Sebagai dosen, saya ingin membuat poll live dimana mahasiswa dapat berpartisipasi menjawab pertanyaan untuk mendapat informasi tentang jangkauan pengetahuan mereka secara real-time.

* Membuat tombol untuk membuat poll baru di halaman utama, yang dihubungkan ke halaman Create New Poll [1]
* Membuat tampilan halaman Create Poll di Figma [3]
* Mendeskripsikan endpoint API untuk membuat poll baru [1]
  + Endpoint untuk membuat poll baru
  + Endpoint untuk menutup sesi poll
* Membuat diagram untuk tabel yang berhubungan dengan poll di Visual Paradigm [1]
  + Tabel poll
  + Tabel pertanyaan dalam poll

1. Dan sebagainya

* Menentukan tema warna dari aplikasi [1]
* Membuat komponen untuk navbar dari aplikasi [1]
  + Tampilan navbar
  + Prototype untuk menghubungkan navbar ke halaman yang dihubungkan oleh linknya
* Membuat tampilan halaman utama (kosong) di Figma [1]

**Total Story Point:** 24

### Daily Scrum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anggota** | **Pertanyaan** | **28 April 2023** | **29 April 2023** |
| Davin Tristan Ieson | Sudah | * Membuat diagram database di *Visual Paradigm* untuk tabel *accounts, polls, surveys, questions,* dan *question\_options* * Berkolaborasi dengan Vincent Tandera membuat desain di *Figma* | * Menyelesaikan tampilan poll * Menyelesaikan endpoint untuk buat/edit poll dan survey |
| Akan | Mengerjakan halaman *Create/Edit Poll* jika belum selesai | Membuat diagram database untuk *sprint* selanjutnya |
| Kendala | - | Tidak ada yang bisa dikerjakan lagi jadi sekaligus selesaikan task anggota lain. |
| Jansen Loman | Sudah | Membuat deskripsi endpoint yang berhubungan dengan akun, seperti login, register, dan otentikasi | - |
| Akan | Membuat endpoint untuk poll dan survey | Bersama dengan Vincent Tandera mengerjakan mockup aplikasi di *Figma* |
| Kendala | - | Tidak sempat mengerjakan deskripsi endpoint untuk buat/edit poll dan survey karena sudah dikerjakan anggota lainnya |
| Solusi | - | Anggota memberitahukan dulu sebelum mengerjakan task anggota lain. |
| Vincent Tandera | Sudah | Mengerjakan desain halaman dan komponen di *Figma* | Export projek Figma ke pdf agar lebih mudah dilihat tanpa harus buka file .fig di Figma |
| Akan | Mengerjakan tampilan halaman \*Create/Edit Poll\* | Bersama dengan Jansen Loman mengerjakan mockup aplikasi di Figma |
| Kendala | \*Git clone\* ke direktori yang salah ketika mau commit. | Banyak pekerjaan diluar projek membuat kehilangan fokus |
|  | Sisa | 24 – 19 = 6 | 6 – 6 = 0 |

### Sprint Review/Retrospective

**Sprint Review:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| What went well? | What could be improved? | What to STOP doing? | What to KEEP doing? | What to START doing? |
| Fitur-fitur diselesaikan dalam waktu | *Design* UI tetap sederhana dan UX tetap gampang dicerna pengguna |  |  |  |

**Sprint Retrospective**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| What went well? | What could be improved? | What to STOP doing? | What to KEEP doing? | What to START doing? |
| Pemisahan tugas membuat anggota mudah mengerti mau mengerjakan apa selanjutnya  Tidak banyak masalah dalam *workflow* | Penggunaan waktu dengan efisien agar lebih cepat menyelesaikan task  Komunikasi antar anggota tim  Estimasi waktu terlalu rendah untuk deskripsi endpoint dan diagram database | Berhenti mengerjakan task orang lain tanpa diberitahu terlebih dahulu | Tetap terorganisir  Menyelesaikan task sebelum akhir *sprint* | Informasikan dulu anggota yang task-nya akan dibantu-kerjakan.  Untuk memfasilitasi anggota lain bisa membantu kerjakan task, ketika commit langsung push pergantiannya ke *GitHub* agar bisa diakses anggota lain. |

## 2.4 Sprint 2 (30 April 2023 – 1 Mei 2023)

### Sprint Planning

*Sprint Planning* dilaksanakan pada tanggal 29 April 2023.

**Sprint Goal:**

* Memberi kemampuan untuk orang mengisi survey dan berpartisipasi dalam poll
* Memberi kemampuan pengguna untuk melihat hasil dari survey dan poll mereka

**Sprint Backlog:**

1. Sebagai orang yang di-survey, saya ingin bisa mengisi survey yang tersedia seperti survey public ataupun survey private jika saya di-invite.

* Membuat tampilan halaman *Answer Survey* di Figma [3]
* Membuat komponen-komponen untuk jawaban pertanyaan di Figma [3]
* Endpoint untuk mengakses survey tertentu berdasarkan ID [2]
* Endpoint untuk menerima dan menyimpan respon dari pertanyaan [2]
* Diagram tabel yang berhubungan dengan respon [1]

1. Sebagai pembuat poll, saya ingin dapat mengajukan pertanyaan secara real-time untuk semua partisipan agar dapat menerima tanggapan secara real-time.

* Membuat tampilan halaman *Poll Manager* di Figma [3]
* Endpoint untuk menambahkan pertanyaan baru [2]
* Endpoint untuk menghentikan *live-polling* [1]
* Deskripsi komunikasi *real-time* untuk memfasilitasi *live-polling* [2]

1. Sebagai partisipan poll, saya ingin dapat melihat dan menjawab pertanyaan yang diajukan secara real-time.

* Membuat tampilan halaman *Answer Poll* di Figma [3]
* Membuat endpoint untuk menjawab pertanyaan poll. [1]
* Membuat endpoint untuk mendapatkan daftar pertanyaan poll yang tersedia [1]
* Membuat endpoint untuk mendapatkan detail pertanyaan poll berdasarkan ID [1]

1. Sebagai pembuat survey, saya ingin bisa melihat hasil dari survey yang saya buat.

* Membuat tampilan halaman *Survey Result* di Figma [3]
* Membuat endpoint untuk mendapatkan informasi ringkasan survey berdasarkan ID [2]
* Membuat endpoint untuk mendapatkan hasil respon individu dari setiap responden berdasarkan ID [2]

1. Sebagai pembuat poll dan partisipan, saya ingin melihat jawaban poll orang lain secara real-time (jika diperbolehkan oleh pembuat poll).

* Tampilan jawaban orang lain di halaman \*Answer Poll\* di Figma [2]
* Endpoint untuk mengambil semua jawaban untuk pertanyaan sekarang poll [1]

**Total Story Point:** 35

### Daily Scrum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anggota** | **Pertanyaan** | **30 April 2023** | **1 Mei 2023** |
| Davin Tristan Ieson | Sudah | * Membuat diagram database untuk tabel yang berhubungan dengan respon (29 April) * Membantu membuat garisbesar design di Figma (29 April) * Mendeskripsikan endpoint-endpoint yang berhubungan dengan menjawab survey/poll | * Memperbaiki deskripsi endpoint dan diagram *database* sedikit * *Polish design Figma* |
| Akan | * Memperbaiki desain setelah kembali ke Medan | * Melanjutkan tugas *sprint* berikutnya |
| Kendala | * Lagi di luar kota dan tidak bisa mengakses komputer, sehingga harus mengerjakan hal yang berhubungan dengan Figma dan Visual Paradigm pada tanggal 29 * Sulit mengkomunikasikan gambaran design untuk anggota lain | * Sebagian besar hari tidak bisa melakukan apa-apa karena perjalanan pulang ke Medan memakan waktu lama |
|  | Solusi | * Anggota lain yang mengerjakan *design* Figma | - |
| Jansen Loman | Sudah | * Membuat tampilan *Answer Poll* * Mengerjakan tampilan lain di Figma yang tidak dispesifikasikan pada *Sprint Planning* | * Menyelesaikan *design* Figma untuk halaman yang belum diselesaikan |
| Akan | * Mempercantik *design* | * Pemadaman listrik saat mengerjakan projek |
| Kendala | * Sedang diluar untuk sebagian besar hari | - |
| Vincent Tandera | Sudah | * Menyelesaikan tampilan *Poll Editor* * Menyelesaikan tampilan ketika poll berakhir * Berkolaborasi dengan Jansen Loman untuk membuat *design* Figma | - |
| Akan | - | - |
| Kendala | * Lambat karena turut mengerjakan pekerjaan lain yang menghambat proses *design* * Komunikasi tentang *design* cukup sulit | - |
|  | Sisa | 35 – 26 = 9 | 9 – 9 = 0 |

### Sprint Review/Retrospective

**Sprint Review**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| What went well? | What could be improved? | What to STOP doing? | What to KEEP doing? | What to START doing? |
| Mockup diselesaikan tepat waktu? | Konsistensi dari *style* untuk *design* di Figma. Karena masing-masing anggota ada pandangannya sendiri bagaimana tampilan dari aplikasi. | Membuat komponen-komponen baru jika sudah tersedia komponen yang mirip agar menjaga konsistensi *style* (Contoh: sudah ada komponen *Button* tapi dibuat *Button* berbeda lagi) | *Design UI* tetap sederhana dan *UX* tetap gampang dicerna pengguna | Menggunakan *asset*/komponen yang sudah ada agar *style*-nya lebih konsisten.  Kalau benar-benar mau mengubah tampilan komponen, ubah di sumber komponennya di *frame Components* agar semua *instance* dari komponen tersebut ikut berubah.  Mengubah bagian desain yang banyak di-*copy-paste* menjadi komponen |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| What went well? | What could be improved? | What to STOP doing? | What to KEEP doing? | What to START doing? |
| Tim saling menutupi ketika salah satu anggota ada halangan  Kolaborasi bersama dengan semua tiga anggota pada Figma berjalan lancar pada tanggal 29 (karena Davin Tristan keluar kota pada tanggal 30 dan 1) | Komunikasi antar anggota tim kurang menyambung terutama untuk membagikan pandangan tentang desain; sulit dilakukan melalui *WhatsApp*  Trello kurang di-*update,* terutama untuk *Ongoing Backlog* yang sudah *Done* seharusnya dipindahkan ke *Done Backlog* oleh *Product Owner*.  *Sprint Planning* kurang men-*detail*, ada banyak *task* yang kurang jelas dan bisa dipecah. Ada juga halaman yang perlu dikerjakan di Figma tapi tidak di spesifikasikan di *Sprint Planning.* | Berhenti memberikan informasi dengan putus-putus atau kurang lengkap | Tim saling menutupi ketika salah satu anggota ada halangan | Lebih sering meng-*update* Trello agar tim dapat lebih mudah menyimak *sprint progress*  *Product Owner* bertanggungjawab atas *user story* mana yang *Done* dan masih *Ongoing* di Trello  *Sprint Planning* harus lebih men-*detail*. |

## 2.5 Sprint 3 (2 Mei 2023 – 3 Mei 2023)

### Sprint Planning

Sprint Planning dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 2023.

**Sprint Goal**

* Menghubungkan interaksi antara penjawab dan pembuat survey/poll
* Membuat fitur-fitur yang berhubungan dengan pemilik akun
* Menyempurnakan *mockup*

**Sprint Backlog**

1. Sebagai pembuat survey, saya ingin bisa set survey menjadi private/public agar mengontrol siapa yang dapat mengakses survei
   * *Popup* yang berisi fungsionalitas untuk mengatur akses ke survey [2]
     1. Tombol *Share* untuk membuka *popup*
     2. Tampilan link untuk di*-copy* atau di-*randomize* jika mau link lain
2. Sebagai user, saya ingin bisa share survey/poll ke orang lain melalui link agar mereka bisa mengisi survey atau berpartisipasi dalam poll
   * Endpoint untuk \*randomize\* link dari survey/poll tertentu [1]
     1. Randomize link survey/poll
     2. Randomize link hasil survey/poll
   * Endpoint untuk mencari dan mengembalikan survey yang diasosiasikan dengan link yang diberikan [1]
   * Endpoint untuk menambahkan partisipan ke poll yang diasosiasikan dengan link yang diberikan [2]
   * Tabel \*poll\_participants\* untuk menyimpan partisipan dari suatu poll [1]
   * Halaman untuk berpartisipasi/*join* dalam suatu poll [2]
3. Sebagai user, saya ingin dapat mencari survey publik untuk diisi
   * Membuat endpoint untuk mendapatkan daftar survey publik [2]
   * Membuat halaman pencarian survey yang memungkinkan pengguna untuk melakukan pencarian berdasarkan kata kunci [3]
   * Menampilkan hasil pencarian pada daftar yang bisa diklik untuk mengisi survey. [2]
4. Sebagai user dengan akun, saya ingin melihat semua survey/poll yg pernah saya buat agar saya dapat melakukan pengeditan pada survey, atau melihat hasil dari survey/poll.
   * Membuat endpoint untuk mendapatkan daftar survey/poll yang pernah dibuat oleh pengguna [2]
   * Membuat halaman untuk menampilkan survey/poll yang pernah dibuat pengguna. [2]
     1. Jika poll belum di-end maka akan ditampilkan statusnya sebagai Ongoing
     2. Jika poll sudah end maka statusnya Ended
   * Menampilkan daftar survey yang berisi informasi penting seperti judul, tanggal pembuatan, dan status [1]
5. Sebagai pembuat survey/poll, saya ingin memperbolehkan orang lain untuk melihat hasil survey/poll dan membaginya melalui link, misalnya untuk presentasi hasil survey kepada pemangku kepentingan.
   * Memberikan akses kepada pembuat survey/poll untuk share link untuk membagikan hasil [2]
     1. Tombol share untuk membuka popup
     2. Pengaturan dalam popup seperti mengatur apakah partisipan poll/survey boleh melihat hasil, dan link untuk membagikan hasil
   * Update backend untuk menyimpan link hasil [1]
     1. Update skema database untuk menyimpan link hasil dari survey/poll
     2. Update endpoint agar mengakomodasikan link hasil
6. Sebagai user, saya ingin dapat mengedit informasi akun saya dan menghapus akun saya
   * Membuat halaman profil [3]
     1. Popup konfirmasi hapus akun
   * Endpoint untuk modifikasi akun [3]
     1. Edit informasi akun
     2. Hapus akun
7. Dan sebagainya
   * Endpoint untuk mengambil tampilan/*frontend* dari aplikasi [1]
   * Kontrol akses informasi dari endpoint, contohnya ketika mengambil informasi survey, pemilik akan mendapat semua informasi tapi penjawab tidak akan mendapat link dan link hasil karena bukan untuk dilihat mereka [1]

**Total Story Point: 30**

### Daily Scrum

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Anggota** | **Pertanyaan** | **30 April 2023** | **1 Mei 2023** |
| Davin Tristan Ieson | Sudah | * Membuat tampilan-tampilan yang berhubungan dengan *browsing* survey/poll |  |
| Akan | * Lanjut mengerjakan makalah |  |
| Kendala | - |  |
| Jansen Loman | Sudah | * Membuat endpoint untuk *backend* | * Membuat endpoint untuk mengakses *frontend* |
| Akan | * Membuat endpoint untuk mengakses *frontend* |  |
| Kendala | - |  |
| Vincent Tandera | Sudah | * Menyelesaikan halaman profil beserta fitur-fiturnya, dan tampilan yang berhubungan dengan *share link* | * *Commit* hasil *final* |
| Akan | * Mengevaluasikan hasil *design* di Figma |  |
| Kendala | * Terus-menerus harus keluar dan membeli sesuatu. |  |
|  | Sisa | 32 – 31 = 1 | 1 – 1 = 0 |

### Sprint Review/Retrospective

**Sprint Review**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| What went well? | What could be improved? | What to STOP doing? | What to KEEP doing? | What to START doing? |
| Menetapkan desain yang tetap sederhana |  |  |  | Tata letak *frame* di Figma dibuat lebih rapi |

**Sprint Retrospective**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| What went well? | What could be improved? | What to STOP doing? | What to KEEP doing? | What to START doing? |
| Cepat menyelesaikan projek | Estimasi waktu, kadang terlalu cepat, kadang terlalu lambat |  |  |  |

## 2.5 Hasil

Link hasil *mockup* di *Figma*:

<https://www.figma.com/file/zpjFCvQSYnyhiiQ3nCfQz7/AGILE-UTS-Cheetah-IFC?node-id=0%3A1&t=n0ohzGB0OZPtEc8X-1>

Link *Trello*:

<https://trello.com/b/NBSZTjPj/uts>

Link *GitHub*:

<https://github.com/DavinTristanIeson/Semester4-AGILE-UTS-cheetah-ifc>

# Bab 3: Penutup

## 3.1 Kesimpulan

*Scrum* merupakan serangkai pendekatan, peran, dan filosofi berbasis metode *Agile* yang membantu tim dan organisasi mengembangkan solusi adaptif untuk masalah kompleks.

Dengan bantuan alat-alat seperti GitHub dan Trello, tim *Scrum* dapat mengembangkan projek dengan nyaman, dimana masing-masing anggota mengetahui kebutuhan-kebutuhan apa yang belum diselesaikan, mengembangkan produk secara terdistribusi, serta mengkomunikasikan dan mencari solusi untuk kendala yang ditemukan.

*Project Manager*, atau dalam *Scrum* dikenal sebagai *Scrum Master* juga dapat mengetahui kemajuan dan seberapa cepat mereka mencapai *Product Goal* yaitu hasil produk yang ingin dicapai.

Untuk projek-projek dimana kebutuhan sering berubah, penggunaan *Scrum* atau salah satu dari banyak *framework* yang didasarkan dari filosofi *Agile* dapat sangat bermanfaat untuk pengembangan yang efektif, fleksibel, dan terbuka.

## 3.2 Saran

Kepada para pembaca, kami harap makalah ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan terkait dengan aplikasi *Scrum*, serta penggunaan GitHub, Figma, dan Trello untuk membantu pengembangan projek perangkat lunak.

# Daftar Pustaka

Schwaber, Ken & Sutherland, Jeff, “The Scrum Guide, The Definitive Guide to Scrum: The Rules of the Game”, 2020. scrumguides.org. Diakses pada 09 April 2023. <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-US.pdf>

“Agile vs Traditional Project Management [Top Differences]”. knowledgehut.com. Diakses pada 09 April 2023. <https://www.knowledgehut.com/blog/agile/agile-project-management-vs-traditional-project-management>

“Why are surveys important in research? | Survey Monkey”. surveymonkey.com. Diakses pada 27 April 2023. <https://www.surveymonkey.com/mp/why-are-surveys-important-in-research/>

“Why should you use live polling during your webinars”. livewebinar.com. Diakses pada 27 April 2023. <https://www.livewebinar.com/blog/webinar-marketing/why-should-you-use-live-polling-during-your-webinars>

“What is Trello: Learn Features, Uses & More | Trello”. trello.com. Diakses pada 09 April 2023. <https://trello.com/tour>

“About Git – GitHub Docs”. github.com. Diakses pada 09 April 2023. <https://docs.github.com/en/get-started/using-git/about-git>

Atlassian, “User Stories | Examples and Template | Atlassian”. atlassian.com. Diakses pada 09 April 2023. <https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories>

“Estimating Story Points in Agile | Adobe Workfront”. business.adobe.com. Diakses pada 27 April 2023. <https://business.adobe.com/blog/basics/story-points>

Roshan Perera, “What is Figma? (And How to Use Figma for Beginners) - Theme Junkie”, 2023. theme-junkie.com. Diakses pada 27 April 2023. <https://www.theme-junkie.com/what-is-figma/>

“Ideal Modeling & Diagramming Tool for Agile Team Collaboration”. visual-paradigm.com. Diakses pada 27 April 2023. <https://www.visual-paradigm.com/>